S T A T Y B O S

R A N G O S   S U T A R T I S   Nr.12/63

2012 m. spalio mėn.15 d.

Kaunas

Gyvenamasis namas K.Griniaus g. 13 Kaunas, (Kauno m. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2006-01-31 Nr.53-10-4) atstovaujamas (-a) namo atstovės Rasos Slavickienės,  K.Griniaus g. 13-23, Kaunas toliau vadinamas Užsakovu, ir UAB  Kauno butų ūkis atstovaujamas (-a) generalinio direktoriaus Virginijaus Tamošiūno toliau vadinamas Rangovu, sudarė šią sutartį:

# Sutarties objektas

- K.Griniaus g. 13 Kaunas, gyvenamojo namo lietvamzdžių keitimo  darbai.

# Sutarties kaina

- Sutarties objekto kaina, nustatyta darbų sąmata.

- Lietvamzdžių keitimo  darbų kaina yra  7503,80 Lt (septyni tūkstančiai penki šimtai trys litai, 80 ct.) (su PVM).

# Terminai ir atsiskaitymo tvarka

- Rangovas darbus pradeda 2012 m.  spalio  mėn. 15 d.  ir baigia 2012 m. lapkričio mėn. 7 d.

- Užsakovas iki darbų pradžios sumoka 0 procentų sutartos kainos, o už visą sutarties objektą sumoka visiškai jį užbaigus.

# Šalių teisės ir pareigos

- Užsakovas:

  - Užsakovas įsipareigoja vykdyti visas jam priskiriamas pareigas.

  - Atsiskaityti už atliktus darbus.

  - Darbų neatlikus dėl užsakovo kaltės, avansas gražinamas Užsakovui išskaičius iš jo netesybas.

- Rangovas:

  - Atlikti K. Griniaus g. 13, Kaunas, gyvenamojo namo lietvamždžių keitimo darbus.

  - Atliktus gyvenamojo lietvamždžių keitimo darbus priduoti namo atstovei  Rasai Slavickienei.

  - Darbus atlikti, laikantis esamų normų ir taisyklių ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo darbų pabaigos, pateikti užsakovui pažymą apie atliktus darbus ir ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo darbų pabaigos pranešti apie objekto užbaigimą, prašydamas organizuoti jo priėmimą.

  - Sutartiniams darbams nustatomas 5 (penkių) metų, o sumontuotai įrangai ne ilgesnis, nei nustato gamintojas ar pardavėjas garantinis laikotarpis.

# Šalių atsakomybė

- Užsakovas nutraukęs sutartį ne dėl Rangovo kaltės, atlygina Rangovui jo turėtas pagrįstas objekto statybos išlaidas ir nuostolius, susijusius su sutarties nutraukimu;

- Rangovas uždelsęs objekto statybą daugiau kaip 30 dienų, atlygina dėl to Užsakovo patirtus nuostolius.

- Iškilusius nesutarimus šalys sprendžia derybų keliu, o nepavykus susitarti – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

# Kitos sąlygos

- Vykdydamos šią sutartį, šalys vadovaujasi įstatymais, kitais normatyviniais aktais, statybos rangos sutarties nuostatais ir šios sutarties sąlygomis.

- Sutartis įsigalioja nuo pasirašymo dienos.

  - Sutartis gali būti pakeista ar papildyta tik abiejų šalių rašytiniu susitarimu, patvirtintu abiejų šalių parašais ir antspaudais.

  - Rangovo įkainiai, šalims susitarus, gali būti tikslinami, įvertinant vartotojo kainos indekso kitimą, atsižvelgiant į LR Vyriausybės nutarimus.

  - Sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai šaliai.

# Šalių rekvizitai

Užsakovas					      Rangovas

| Gyvenamasis namas K.Griniaus g. 13 Kaunas | UAB Kauno butų ūkis |
| --- | --- |
|  | Įm.kodas 132532496 PVM kodas LT325324917 |
| K.Griniaus g. 13 Kaunas | Chemijos g.18, Kaunas |
|  | AB bankas “Swedbank”, kodas 73000 |
|  | A/s LT657300010002226782 |
| Tel. 869942013 | Tel./faks.(8 37) 45 28 91 |
| Gyvenamojo namo atstovė Rasa Slavickienė | Generalinis direktorius Marijus Zaborskas |

____________________			____________________

A.V.